АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.06.2016 года №31

Об утверждении муниципальной

программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Зубовского сельского

поселения до 2020 года

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Зубовский сельсовет», на основании решения Совета депутатов Зубовского сельсовета от10.06.2016 № 62 «Об утверждении порядка рассмотрения представительным органом муниципального образования «Зубовский сельсовет» проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития Транспортной инфраструктуры Зубовского сельского поселения Татарского района Новосибирской области с 2016 года до 2020 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление ступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте администрации Зубовского сельсовета.

Глава Зубовского сельсовета В.И.Лобовикова

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2016-2020 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Зубовский сельсовет на 2017-2020 год» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -поручение Президента Российской Федерации от 17.03.2011 года ПР-701;  -постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  -распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 №1336-р |
| разработчик программы | администрация Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области. |
| исполнители программы | администрация Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области. |
| контроль за реализацией программы | контроль за реализацией программы осуществляет администрация Зубовского сельсовета и Совет Депутатов Зубовского сельсовета. |
| цель программы | повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Зубовского сельсовета. |
| задачи программы | 1.Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.  2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения. |
| сроки реализации программы | 2016-2020 г |
| обьемы и источники финансирования | Источники финансирования:  -средства областного бюджета;  -средства физических лиц;  -средства местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета Зубовского сельсовета с учетом изменения ассигнований из регионального бюджета. |
| мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  -приобретение материалов и ремонт дороги;  -мероприятия по организации дорожного движения. |

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Зубовского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Демографическое развитие муниципального образования.

Территория Зубовского сельского поселения составляет 13604 га и расположено в западной части Новосибирской области,на расстоянии 630 км от областного центра г. Новосибирска, в 56 км от районного центра г.Татарска. Поселение включает однин населенный пункт – с.Зубовка. Административный центр Зубовского сельского поселения – с.Зубовка. Зубовское сельское поселение образованно в 1993 году. Застройка поселения представлена в основном одноэтажными домовладениями, имеются 44 двухквартирных дома блокированной застройки, здания социального назначения, торговой сферы и другие.

Численность населения поселения составляет - 489 чел.(данные от 01.01.2016г)

Общая протяженность дорог местного значения – 9914 км.

Село Зубовка является административным центром Зубовского сельского поселения. Протяженность улично-дорожной сети составляет 9914 км. Твердое покрытие (асфальтощебень) имеют: ул.Ленина, ул.Куйбышева, ул.Молодежная, ул.Калинина, ул.Южная, пер.Молодежный, пер.Калинина, пер.Куйбышева – объездная и пер. Южный имеют грунтовое покрытие, с поднятым земляным полотном.

3. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ.

Внешний транспорт на территории поселения представлен двумя видами – автомобильными тракторным. В населенном пункте внешний транспорт не имеет больших объемов.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районным центром и соседними муниципальными образованиями.

Всего через поселение проходят две дороги межмуниципального назначения: Зубовка – Татарск,Зубовка – Николаевка.

4. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ.

Транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом транспорта поселения являются автомобили, находящиеся в личном пользовании. Перевозка пассажиров муниципальным образованием не осуществляется.

На территории поселения действует один автотранспортный маршрут :

1.Татарск –Зубовка (ежедневно).

Грузовые перевозки осуществляет сельскохозяйственное предприятие СПК к-з «Зубовский». Перевозки грузов уменьшились в сравнении с предыдущими годами, что связано с сокращением производства сельскохозяйственной продукции.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходное сообщение.

5.ХАРАКТЕРИСТИКА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ЗУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование улицы | протяженность,  м | объкты, которые расположены на улице. |
| 1 | ул. Ленина | 1514,0 | -жилая застройка  -торговые объекты  - дом культуры – библиотека  - детский сад- администрация Зубовского сельсовета  -ФАП  -столовая (СПК колхоза «Зубовский») – отделение сбербанка  -остановка общественного транспорта  - школа  - контора СПК колхоза «Зубовский» - почта  - памятник воинам землякам,погибшим в ВОВ  -котельная |
| 2 | ул.Куйбышева | 1888,0 | -жилая застройка |
| 3 | ул.Молодежная | 352,0 | -жилая застройка |
| 4 | ул.Калинина | 982,0 | -жилая застройка |
| 5 | ул.Южная | 1138,0 | -жилая застройка |
| 6 | пер.Молодежный | 222,0 | \_\_ |
| 7 | пер.Калинина | 921,0 | \_\_ |
| 8 | пер.Южный | 386,0 | \_\_ |
| 9 | пер.Куйбышева | 386,0 | \_\_ |
| 10 | объездная | 2125,0 | \_\_ |

6.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Основной целью программы является создание условий для проведения объектов и сетей инженрно-коммуникальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Зубовского сельсовета.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.Улучшение экологической ситуации.

В рамках данной программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдержиание темпов роста на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. Связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы с 2016-2020 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

1.Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденция социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения. развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов. Представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно- сметной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Зубовского сельсовета.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к программе.

Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией Зубовского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, средства физических лиц и областного бюджета. В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Зубовского сельсовета. Генеральным планом. Основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. Исполнителями Программы являются администрация Зубовского сельсовета и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Зубовского сельсовета и Совет депутатов Зубовского сельсовета.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Зубовского сельсовета по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации Программы.

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- Модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;

- снижение затрат ЖКХ;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны быть:

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

-приобретение и установка дорожных знаков.

Приложение №1 к программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНЕ МЕРОПРИЯТИЯ | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА | СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,РЕМОНТ, В ТЫС. РУБ. |
| ямочный ремонт асфальтного покрытия(230 кв. м) | ул.Ленина | 2016 год | 268,029 |
| ремонт асфальтного покрытия 800 м,углубление водоотводных канав,ремонт съездов к жилым домам и объектам | 2017 год | 2100,0 |
| покупка и установка дорожных знаков. | 15,0 |
| щебеночный ремонт 450 м | ул.Куйбышева | 2016 год | 667,146 |
| 2017 год | 450,0 |
| отсыпка отсевом и укатка катком 500 м,углубления водоотводных канав,строительство и ремонт съездов к домам |
| 2018 год | 310,0 |
| отсыпка отсевом и укатка катком 400м |
| отсыпка отсевом и уктка катком 400 м | 2019 год | 310,0 |
| отсыпка отсевом и укатка катком 138 м | 2020 год | 130,0 |
| покупка и установка дорожных знаков. | 2017 | 12,0 |
| ремонт асфальтного покрытия 300 ,углубление водотводных канав | ул. Молодёжная | 2018 год | 930,0 |
| 2019 год | 170,0 |
| укладка асфальта 52 м |
| отсыпка отсевом и укатка катком 500 м,углубление водосточных канав. | ул.Калинина | 2019 год | 400,0 |
| ремонт асфальтного покрытия 482 м | 2020 год | 1000,0 |
| отсыпка отсевом и укатка катком 500 м,ремонт съездов к домам. | ул.Южная | 2018 год | 400,0 |
| отсыпка отсевом и укатка катком 400 м | 2019 год | 310,0 |
| отсыпка отсевом и укатка катком 238 м | 2020 год | 180,0 |
| ремонт асфальтного покрытия | пер. Молодежный | 2017 год | 550,0 |
| ремонт асфальтного  покрытия 200 м | пер.Калинина | 2019 год | 300,0 |
| грейдировка,отсыпка отсевом и укатка катком по всей протяженности | пер.Южный | 2020 год | 250,0 |
| отсыпка отсевом и укатка катком по всей протяженности | пер.Куйбышева | 2018 год | 250,0 |
| грейдировка и поднятие полотна по всей протяженности | объездная | 2017 год | 95,0 |